POI系统

1. 数据库

poi-database (POI主表): 存储地点详情（名称、别名、分类、媒体库、富文本介绍、行政区划文本、自定义区域标签等）

poi-categories (POI分类表): 存储 POI 分类（如景点、餐厅、酒店）

itineraries (行程表升级):

activity_title (原始标题)

linked_poi_id (手动关联的POI ID)

match_status (匹配状态: auto, manual, ignore)

2. POI 管理后台

POI 内容管理:

poi-categories 的增删改查

poi-database 的增删改查，必须支持：

图片/视频上传 (媒体库)

富文本编辑器 (用于介绍)

地址录入 (省、市、区、自定义标签等字段)

行程数据POI 匹配 (核心):

行程同步页增加POI批量校准：

拉取所有行程中的POI地点并尝试自动匹配

展示“智能建议”（无歧义、多重匹配、无匹配）

提供“一键确认所有无歧义”按钮

提供“手动处理”（POI选择器、忽略）功能

行程编辑页升级：

加载行程中的所有POI。

高亮需要手动确认的条目，并提供“确认建议”按钮。

允许对所有条目（无论状态）进行“修改POI”操作。

3. 云函数 / 云对象 (API)

输出完整的行程列表，并自动拼接 POI 详情 (优先用 linked_poi_id，其次尝试 activity_title 匹配)

输出匹配建议

执行“一键确认”的批量写入逻辑

4. 小程序前端

行程页： 对有 POI 数据的活动显示详情入口

POI 详情页： 展示 POI 的媒体库、富文本介绍和地址信息等

·  数据库设计与配置： 1 个工作日

·  uni-admin - POI 内容管理： 2 个工作日

·  uni-admin - POI 匹配工作流 (核心)： 4 个工作日

·  云函数 (API)及联调： 2 个工作日

·  小程序前端集成： 2 个工作日

·    测试与完善：2 个工作日

共计：13个工作日

总价：5800元